АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«ВЕРХНЕ-КУЭНГИНСКОЕ»  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

«СРЕТЕНСКИЙ  РАЙОН»     ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29  марта          2016 года                                                         №  13

с. Верхняя Куэнга

Об утверждении долгосрочной целевой программы «Энергосбережение  и повышение энергетической  эффективности в  сельском поселении «Верхне-Куэнгинское»  на 2017-2019 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в  сельском поселении «Верхне-Куэнгинское»

Администрация сельского поселения «Верхне-Куэнгинское» постановляет:

- Утвердить  долгосрочную целевую программу «Энергосбережение  и повышение энергетической  эффективности в сельском поселении «Верхне - Куэнгинское» на 2017-2019 годы», согласно приложению.

- Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте  администрации сельского поселения «Верхне - Куэнгинское».

- Постановление вступает в силу с момента его обнародования.

Глава сельского

поселения «Верхне-Куэнгинское»                                      С.В. Добрынин

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением главы администрации

сельского поселения «Верхне-Куэнгинское»

от «29»  марта 2017 года № 13

ПРОГРАММА

по энергосбережению  и повышению энергетической  эффективности в  сельском поселении «Верхне-Куэнгинское»  на 2017-2019 годы

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении «Верхне-Куэнгинское» на 2017-2019 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышении энергетической эффективности». |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения «Верхне-Куэнгинское» |
| Разработчик Программы | Специалист администрации Мигунова О.Н. |
| Руководитель Программы | Глава администрации Добрынин С.В. |
| Исполнители Программы | Глава поселения, специалист. |
| Цель и задачи Программы | Цель: обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий и повышения энергетической эффективности экономики поселения. Задачи: проведение энергетических обследований учреждений; Реализация технических мероприятий по энергосбережению ; Замена осветительных приборов на энергосберегающие. |
| Перечень разделов Программы | 1. Паспорт Программы 2.Анализ и оценка проблем, решение которых осуществляется путем реализации Программы 3. Цель и задачи Программы. 4. Ресурсное обеспечение Программы. 5. Определение потребностей в бюджетных ресурсах для цели и результатов Программы. 6.Управление Программой и контроль за ходом ее реализации. 7. Оценка социально – экономической эффективности. 8.Перечень мероприятий Программы 9. Информация о планируемых показателях установки приборов учета. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2017 - 2019 годы. Программа будет реализовываться в один этап. |
| Потребность в финансировании программы | Потребность в финансировании мероприятий программы за счет местного бюджета составляет - всего: 75 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 – 25 тыс. рублей; 2018 – 25 тыс. рублей; 2019 – 25 тыс. рублей. |
| Контроль по исполнению Программы | Глава администрации |
| Основные ожидаемые результаты реализации Программы | - создание экономического механизма энергоресурсосбережения, стимулирующего экономное использование энергетических и материальных ресурсов и сокращение нерационального потребления услуг при гарантированном и бесперебойном их предоставлении, сокращение потребности в финансировании; - улучшение качества обслуживания потребителей, обеспечение надежности комфортности и безопасности условий проживания граждан. Ожидаемый экономический эффект от выполнения всех мероприятий программы составит – 10 тыс. рублей в ценах 2010 года. |

2. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПРОБЛЕМ, РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Потенциал энергосбережения  электрической энергии в сельском  поселении  «Верхне-Куэнгинское» составляет 20 %. Для его реализации необходимо обеспечить  полномасштабные  работы  по всем основным направлениям.

Анализ потребления энергетических ресурсов в  сельском  поселении  «Верхне-Куэнгинское» в последние годы показал высокий уровень потерь энергоресурсов, который в среднем составляет 15 %.

Деятельность учреждений сопровождается большими потерями энергии  поэтому  необходимо эффективно потреблять энергоресурсы.

Цели и задачи программы соответствуют приоритетам социально-экономического развития   поселения.

Учитывая социальную и экономическую значимость энергосберегающих мероприятий программа позволит решить задачи энергосбережения в социальной сфере, а также снизить нагрузку на население и бюджет поселения  по оплате за потребленные ресурсы.

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель Программы:

Основной целью программы является обеспечение к 2019 году рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий и повышения энергетической эффективности экономики поселения;

Сокращение затрат  бюджета  поселения;

Стимулирование потребителей экономить потребляемые ресурсы;

Задачи Программы:

- проведение энергетического обследования бюджетных учреждений в целях получения объективных данных в объеме используемых энергетических ресурсов, определения показателей энергетической эффективности и потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- разработка перечня типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и проведение их стоимостной оценки.

- реализация технических мероприятий по энергосбережению.

Сроки реализации программы: 2017 – 2019 годы. Программа будет реализовываться в один этап.

Для контроля программных мероприятий определены целевые индикаторы, характеризующие эффект от реализации мероприятий программы:

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Показатели (по годам) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| Экономия потребления эл. энергии | тыс. кВт/час | 6,0 | 6,0 | 6,0 |

Предполагается реализация следующих мероприятий программы:

1. Энергетическое обследование – обследование потребителей энергетических ресурсов с целью установления показателей эффективности использования указанных ресурсов и выработки экономически обоснованных мер по повышению указанных показателей;

2. Оснащение приборами учета энергоресурсов;

3. Улучшение энергосберегающих характеристик конструкций зданий.

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Потребность в финансировании мероприятий программы составляет 75 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год –  25 тыс. рублей;

2018 год -  25 тыс. рублей;

2019 год – 25тыс. рублей.

Реализация мероприятий программы за   счёт  бюджета  поселения.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В БЮДЖЕТНЫХ РЕСУРСАХ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ

Потребность в средствах бюджета поселения на реализацию мероприятий Программы составляет 75 тыс. рублей. Потребность в финансовых средствах определяется количеством приборов  запланированных к установке на объектах бюджетных учреждений. Стоимость работ определена по  фактическим  показателям.

6. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Механизм реализации программы предусматривает осуществление мер по оказанию государственной поддержки мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Управление Программой и контроль за ходом её реализации осуществляется путём:

- обеспечения эффективного и целевого использования финансовых средств, качества проводимых мероприятий и выполнения сроков реализации;

- регулярного мониторинга ситуации и анализа эффективности проводимой работы;

- предоставления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Общая координация, текущее управление, а также оперативный контроль за ходом реализации Программы  осуществляется  сельским поселением.

7. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

За период реализации программы экономический эффект от выполнения мероприятий программы составит 10 тыс. рублей в ценах 2010 года

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе обобщенных оценочных показателей, определяется путем сравнения базовых значений целевых индикаторов с текущими (на этапе реализации) и завершающими (по окончании реализации Программы).

Реализация мероприятий программы не повлечет негативных воздействий на окружающую природную среду.

8. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

тыс. рублей

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации, годы | Потребность в финансовых ресурсах |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Проведение энергетического обследования | 2017 | 10000 | 3000 | 3000 | 4000 |
| 2 | Оснащение энергосберегающими приборами | 2018-2019 | 7000 | 2000 | 3000 | 2000 |
| ИТОГО |  |  | 17000 | 5000 | 6000 | 6000 |